嘉義市建築師公會建築師業務章則

嘉義市政府99年7月21日府社行字第0995030903號令核定

嘉義市政府100.3.4府社行字第1005008607號函同意備查

第 一 條：本業務章則依建築師法第三十七條訂之。

第 二 條：建築師為自由職業之一，其任務為受委任人之委託，辦理建築物及其實質環境之調查、測量、設計、監造、估價、檢查、鑑定等各項業務。並得代委任人辦理申請建築許可，招商投標，擬定施工契約及其他工程上接洽事項，一面受委任人之酬金，一面運用其藝術及技術上之學術與經驗盡其業務上應有之各項義務。在設計時期，建築師對於委任人處於顧問之地位，貢獻意見及設計繪圖。

第 三 條：建築師之主要業務分為勘測規劃、詳細設計、現場監造。

第 四 條：勘測規劃事項規定如下：

一、察勘建築基地：建築師受委任人之委託後，應根據委任人提出

詳細準確地籍圖，進行規劃，並赴該建築地址詳細察勘地勢、

鄰近情況、公用事業設備、都市計畫情形等，倘查見地基形勢

與境界線等與委任人所供給之地形不盡符合或有未詳盡處，應

由委任人申請地政機關重新加以測量。必要時得請委任人根據

建築師意見，提供當地地基調查等資料。

二、規劃圖說之製作：建築師應根據委任人之需求與意見擬訂初步

規劃圖及簡略說明書並徵得委任人之同意。初步規劃圖包括必

要之配置圖、平面圖、外型圖。簡略說明書包括構造方式、材

料種類、設備概要及工程概算。

第 五 條：詳細設計事項如下：

一、建築師依據勘測規劃圖說得辦理下列詳細設計圖樣：

　          ㈠配置及位置圖。

　          ㈡平面圖、立面圖、剖面圖、一般設計圖。

　          ㈢結構計算書及結構設計圖。

　          ㈣給排水、空氣調節、電氣、瓦斯等建築設備。

　          ㈤材料裝修表。

二、得編訂預算書及工程說明書。

第 六 條：現場監造事項規定如下：

一、監督營造業及其他設備廠商依照詳細設計圖說施工。

二、遵守建築法令所規定監造人應辦事項。

三、查核並督導營造業及其他設備廠商提供有關建築材料之規格、

品質及其證明文件。

四、工程上所有應付款項，得由建築師按照工程契約之規定，予以

審核。

五、凡與工程有關之疑問由建築師解釋之，並得視為最後決定。有關

委任人與營造業及其他設備廠商間發生之問題，建築師可按照建

築契約之規定，擔任解釋並決定之，惟任何一方對於其所解決之

點有不滿意，仍得向建築爭議事件評審委員會申請仲裁。

前項現場監造事項不包括營造業及其他設備廠商採行之施工方

法、工程技術、工作程序及施工安全。

第 七 條：建築師受委任人之委任得代辦申請建築執照，一切行政規費及執照費均由委任人負擔。

第 八 條：建築師受委任人之委任得代辦招商投標手續，一切招標費用由委任人負擔。

第 九 條：建築師受委任人之委任，得辦理測量及建築物之安全鑑定、安全檢查、建築物造價鑑估，建築工程工料數量品質之鑑定及其他建築相關業務。

第 十 條：建築師受委任人之委任得代向主管機關調查街道建築線或土地建築物使用關係。

第十一條：建築師受委任人之委任辦理某一建築工程，自勘測規劃設計以迄完工，其酬金按照下列各條之規定以全部總工程費之百分率核計之，但因建築物種類大小不同，工作之繁重簡易得按下表之百分率為標準。

建築師酬金標準表

| 種 別 | 建築物類別 | 酬 金 百 分 率 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 總工程費新台幣三百萬元以下部分 | 總工程費新台幣三百萬至一千五百萬元部分 | 總工程費超過新台幣一千五百萬至六千萬元部分 | 總工程費超過新台幣六千萬元以上部分 |
| 一般建築 | 簡易倉庫、普通工廠、四層以下集合住宅、店舖、教室、宿舍、農業水產建築物及其他類似建築物。 | 6.5％ 至 9.0％ | 5.5％ 至 9.0％ | 5.0％ 至 9.0％ | 4.5％ 至 9.0％ |
| 公共及高層建築 | 禮堂、體育館、百貨公司、市場、運動場、冷凍庫、圖書館、科學館、五樓以上辦公大樓公寓、祠堂公館、電視電台、遊樂場、兒童樂園、郵局、電訊局、餐廳、一般旅館、診所、浴場、攝影棚、停車場及其他類似建築物。 | 7.0％ 至 10.0％ | 6.0％ 至 10.0％ | 5.5％ 至 10.0％ | 5.0％ 至 10.0％ |
| 特殊建築 | 高級住宅別墅、紀念館、美術館、博物館、觀光飯店、綜合醫院、特殊工廠及其他類似建築物。 | 8.0％ 至 11.0％ | 7.0％ 至 11.0％ | 6.5％ 至 11.0％ | 6.0％ 至 11.0％ |

第十二條：第十一條所稱全部總工程費包括建築物之一切人工材料及設備之總

價。

第十三條：委任人若將工程分割委託數建築師時，建築師酬金按下列比率付給

之：

一、僅委託勘測規劃時，按第十一條總酬金百分之三十付給之。

二、僅委託詳細設計時，按第十一條總酬金百分之六十付給之。

三、僅委託現場監造時，按第十一條總酬金百分之四十付給之。

第十四條：建築師除酬金外，得依下列各款收取費用：

一、委任人因用途、名義等變更增加建築師之手續時應另收總酬金

百分之二至百分之五手續費。

二、因委任人或營造業之責任或天災人禍等而致增長監造期限時，

得依營造契約工期，按逾期日數與工期比率計算增加監造費用

，並由委任人負擔之。

三、申請建築執照所需之藍圖及應供給委任人全部設計藍圖五份外

，其餘藍圖之工本費由委任人負擔。

第十五條：建築師之酬金應按下列期限由委任人付給之。

第一期：訂立委任契約時付百分之十(按全部工程概算核計之)。

第二期：勘測規劃完成時付百分之三十(按全部工程概算核計之)

第三期：建造執照設計圖完成，送照前時付百分之六十。

為維護公共安全並保障委任人及建築師雙方權益，前項酬金，應由

嘉義市建築師公會代收轉付。

第十六條：委任人因變更計畫或用途，須重行設計繪圖時，其增加之費用，由委任人負擔。

第十七條：委任人中途停止委任時，須以書面通知建築師，並應根據建築師之工作進度結算酬金。

第十八條：建築師受委任辦理下列相關業務時，其費用由雙方協議之。

一、建築物之安全鑑定。

二、建築物之安全檢查。

三、不動產之估價。

四、實質環境之調查、測量、規劃等事項。

五、室內設計、室內裝修審查業務。

六、辦理拆除工程有關事項。

七、辦理申請建築線指示（定）。

八、土地開發許可業務。

九、建築物的監造。

十、都市設計審議業務。

十一、建築物變更用途業務。

十二、其他。

第十九條：建築師委任設計，依建築師法、建築法及其他有關法令，得負設計之責任；其受委任監造者，得負監造(非監工)之責任。

第二十條：建築師受委任辦理各項業務，應遵守誠實信用之原則；不得有不正當行為及違反或廢弛其業務上應盡之義務。

第廿一條：建築師不得允諾他人假借其名義執行業務。

第廿二條：建築師對於因業務知悉他人之秘密，不得洩漏。

第廿三條：建築師有違反本業務章則時，除依法處理外，得由紀律委員會按情節輕重擬具處分意見送理監事會決定之。

第廿四條：本業務章則，經嘉義市政府核定後實施。